重庆市合川区人民医院

关于征集一期工程（含住院部、门诊楼、行政楼、感染楼等）防火门漆面修复价格的

信息公告

各潜在供应商：

重庆市合川区人民医院一期工程（含住院部、门诊楼、行政楼、感染楼等）防火门存在不同程度的锈蚀。为了保障消防安全，我院决定对一期工程的防火门重新涂刷防火涂料，现进行前期市场调查、征集价格，请有意向的潜在供应商在阅读我院要求后谨慎报价，于2024年5月20日完成按报价函（见附件2）内容，将电子件、纸质件盖章和相关资质许可证扫描后，于2024年5月20日下午6：00前发至424274540@qq.com及院纪委邮箱：hcrmyyjw2018@163.com，联系人及电话：陈老师42827350，，逾期不再受理。

重庆市合川区人民医院

2024年5月14日

附件1

合川区人民医院

防火门漆面修复项目招标响应条件

一、投标人资格要求

（一） 一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人具有有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或多证合一的《营业执照》。营业执照经营范围须包含“消防设施工程施工”。

2.投标人应具有《消防设施工程专业承包贰级(含贰级)以上资质证书》。

3.投标人应具有《安全生产许可证》

二、项目要求

（一）项目概况：

本项目包含住院部、门诊楼、行政楼、感染楼等一期工程建筑内发生锈蚀的防火门（具体数量以现场勘察结果为准）。

（二）项目要求：

1.严格执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范。

2.使用的防火涂料（漆）符合国家及重庆市现行的消防技术规范，项目完成后根据消防检测结果确定是否符合验收条件。

3.考虑到医院的实际情况，供应商应采用味道较小或没有味道的环保防火涂料（漆），建议使用符合防火门消防性能的水性涂料，且在施工时做好周围环境的保护，不得污染周围环境（包括墙面、地面及附近的设备设施等）

三、商务要求

（一）工期：40天

（二）实施地点：重庆市合川区人民医院

（三）质保期：一年

（四）验收方式：项目完成后，供应商邀请合川区消防救援支队或第三方专业检测机构对项目进行检测，并提供项目消防检测合格报告后视为验收通过。

（五）付款方式：

验收合格后，我院支付首笔款项（总标的70%），待审计完成决算审计支付到95%，剩余5%待质保期结束后且项目中的防火门未出现明显的漆面脱落再支付给供应商。

四、违约责任

- 1、如因供应商施工原因导致人身伤害、死亡或设备损坏、丢失等安全责任事故，由供应商承担一切法律责任并赔偿采购方和第三方的损失，采购人可单方面解除合同。若对采购人声誉造成明显负面影响，还需向采购人支付合同总金额20%的违约金。

- 2、如因供应商野蛮施工造成的投诉，导致我院被上级部门通报罚款的，采购人可单方面解除合同，供应商除须承担相应的法律责任和赔偿责任外，还须支付采购人合同总金额20%的违约金。

- 3、若供应商提供的货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有严重违约行为的，采购人有权单方面终止合同，供应商除须承担相应的法律责任和赔偿责任外，还须支付采购人合同总金额20%的违约金。同时我院保留通过诉讼追偿的权力；

4、其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

附件2

报  价  函

重庆市合川区人民医院：

我方收到的报价文件，经详细研究，决定参加报价。

- 愿意按照询价文件中的一切要求，达到医院要求，我公司/单位最终价为

| 投标项目 | 单价（元/扇） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 我们完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求，完全答应询价文件中规定的所有条件。

报价单位（盖章）：

法人代表（签名）：

委托代理人（签名）：

联系电话：

时间 ：   年    月    日