合川区医共体资源共享中心项目设计服务询价函

各潜在供应商：

你们好！根据需要，我院就合川区医共体资源共享中心项目设计费进行市场询价，欢迎参与报价！

1.工程概况：该项目总投资约9106万元（其中：建安工程费2600万元，医疗设备5812万元，工程建设其他费260万元），主要包括改造业务用房总建筑面积约5200平方米，聚焦医共体资源共享核心领域，开展对医学影像、医学检验、病理诊断、消毒供应及心电诊断等关键业务区域的功能完善与布局优化，配置大孔径CT、三重四极杆质谱仪、数字化病理切片扫描仪、长龙多舱清洗消毒机、心电图机等医疗设备518台（套），以及业务用房改造和相关配套设施等建设内容。建设周期24个月。

2.服务内容：包括可研编制及取得批复等相关工作，方案设计，初步设计（含概算），施工图设计，二次深化设计，施工直至竣工验收阶段所涉及的相关设计服务工作，以及各阶段按需的效果图设计和协助采购人完成各项审批手续办理并取得批复等相关工作。

3.服务质量要求：(1)可行性研究报告取得相关部门批复。(2)图纸须满足行业最新规范要求及采购方功能使用需求。(3)设计方开展设计工作前应实地踏勘工程现场并充分听取采购人意见，若因设计遗漏或错误造成变更且增加工程费用的，增加金额若超过施工合同价3%的，扣减金额为增加金额的5%且不超过设计合同总金额，因设计原因给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.服务期限：签订合同至竣工验收合格结束，其中：可研编制30个工作日内完成，方案设计30个工作日内完成，初步设计（含概算）30个工作日内完成，施工图设计（含审查）45个工作日内完成。

5.资质要求：具备独立法人资格，提供有效的营业执照；供应商具有行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质；不接受联合体投标。

6.▲支付方式：合同签订后，成交供应商应按采购人按服务期限要求开展设计工作，项目开工建设后30日内，采购人向成交供应商支付签约合同价的80%。项目竣工验收合格后采购人向成交供应商支付至签约合同价的97%，竣工验收合格并经审计结算后支付至设计费结算金额的100%，期间不支付利息。支付前成交供应商应当向采购人提供等额的增值税发票，增值税发票开具所需的具体信息，按采购人提出的具体要求执行。

7.▲风险提示：本项目存在前期工作时间长、甚至有不会开工风险，对此，根据“支付方式”约定，项目未开工前，我院对已产生的成果不会支付任何费用，请报价供应商充分考虑该风险费用进行报价。

8.报价：本次报价为人民币报价，以建安工程费用为基准自行报价（应考虑可研编制、概算费用相关费用），报价包括不限于服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、会务费用、单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。

9.时限：鼓励各潜在供应商现场踏勘后报价，同时请务必于2026年3月11日下午17:30前（以邮箱接收显示时间为限），将加盖公章后的报价文件扫描件报送至邮箱978838182@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

10.请各潜在供应厂商如实反应市场行情，勿恶意报价。

11.联系人及电话：杨老师13368203535。

# 报价格式

# 报 价 函

重庆市合川区人民医院：

我方收到贵单位关于合川区医共体资源共享中心项目设计服务询价函，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

我方愿意按照该项目询价函中的一切要求，提供设计服务。总价包干为人民币大写：        （小写RMB：     元）。

竞价单位（公章）：

联系人：

地址：                           邮编：

电话：                           邮箱：

年  月  日

# 报价人营业执照：

# 报价人资质证书：