合川区人民医院急诊部抢救室扩容及诊区调整项目设计服务询价函

各潜在供应商：

你们好！我院拟对急诊部部分诊疗区域进行改建，需委托设计单位开展设计工作，欢迎具有资质的单位参与报价！

1.工程概况：工程位于合川区人民医院急诊部，涉及抢救室、留观输液区、诊室、清创缝合室、冲洗室、挂号收费室、公区过道等区域，改造面积预估约1000平方米（改造具体区域和面积将视工程造价调整，调整幅度不超过35%），涉及专业包括但不限于装饰装修、强弱电、给排水、医气、暖通、消防等。

2.服务内容：包括但不限于绘制效果图（不少于3张）、施工图设计（包括配合医疗设备安装进行设计深化和补充）、设计交底、设计变更及参与竣工验收等需设计方配合内容。

3.服务质量要求：(1)图纸须满足行业规范要求及采购方功能使用需求。(2)设计方开展设计工作前应实地踏勘工程现场并充分听取采购人意见，若因设计遗漏或错误造成变更且增加工程费用的，增加金额若超过施工合同价3%的，扣减金额为增加金额的5%且不超过设计合同总金额，因设计原因给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.服务期限：须在合同签订后10个自然日内提交效果图，效果图通过后30个自然日内提交施工图(纸质版3份+电子版)，并服务至项目竣工验收止。

5.资质要求：建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质。

6.业绩要求：须在2023年1月1日至报价截止前完成过至少1个类似规模及性质的卫生建筑设计项目（拥有急诊部或手术室设计经验的优先考虑），须提供合同书及竣工验收证明材料。

7.支付方式：竣工验收合格后一次性全额无息支付。

8.报价：本次报价为人民币报价，所作报价包干使用，包括不限于服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、会务费用、单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。

8.时限：鼓励各潜在供应商现场踏勘后报价，同时请务必于2026年5月29日下午17:30前（以邮箱接收显示时间为限），将加盖公章后的报价文件扫描件报送至邮箱1256107814@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

9.请各潜在供应厂商如实反应市场行情，勿恶意报价。

10.联系人及电话：李老师13028360281。

# 报价格式

# 报 价 函

重庆市合川区人民医院：

我方收到贵单位关于合川区人民医院急诊部抢救室扩容及诊区调整项目询价函，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

我方愿意按照该项目询价函中的一切要求，提供设计服务。总价包干为人民币大写：        （小写RMB：     元）。

竞价单位（公章）：

联系人：

地址：                           邮编：

电话：                           邮箱：

年  月  日

# 报价人营业执照：

# 报价人资质证书：

# 报价人业绩证明材料：