合川区人民医院增设急诊通道项目

设计服务询价函

各潜在供应商：

你们好！为进一步优化我院就医环境，规范院内交通流线，实现人车有效分流，提升急诊救治通行效率与就医安全性，我院拟增设急诊通道并改造原有通道，为确保工程质量和建设有序进行，需委托经验丰富的设计单位开展专项设计服务，现就设计费进行市场询价，欢迎参与报价！

1.工程概况：该工程位于合川区人民医院急诊科一侧，改造内容为增设急诊120救护车通道，并对原有车行道改造为人行通道，包括但不限于景观、强弱电、给排水、消防等工程内容。

2.服务内容：包括但不限于方案设计（本项目需在市政道路边增设通行口，需按照规资局要求提交设计方案文本并审核通过）、施工图设计、设计交底、设计变更及参与竣工验收等需设计方配合内容。

3.服务质量要求：(1)图纸须满足行业最新规范要求及采购方功能使用需求。(2)设计方开展设计工作前应实地踏勘工程现场并充分听取采购人意见，若因设计遗漏或错误造成变更且增加工程费用的，增加金额若超过施工合同价3%的，扣减金额为增加金额的5%且不超过设计合同总金额，因设计原因给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

4.服务期限：须在合同签订后10个工作日内提交方案设计成果，经规资局审核通过后10个工作日内提交加盖单位公章的施工图(纸质版3份+电子版)，并服务至项目竣工验收止。

5.资质要求：市政工程设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质(满足其一即可)。

6.支付方式：工程经竣工验收合格后一次性全额支付。

7.报价：本次报价为人民币报价，包括不限于服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、会务费用、单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。

8.时限：鼓励各潜在供应商现场踏勘后报价，同时请务必于2026年7月3日下午17:30前（以邮箱接收显示时间为限），将加盖公章后的报价文件扫描件报送至邮箱564215070@qq.com，超过规定时间报送的将不予认可。

9.请各潜在供应厂商如实反应市场行情，勿恶意报价。

10.联系人及电话：梁老师18983160850。

# 报价格式

# 报 价 函

重庆市合川区人民医院：

我方收到贵单位关于合川区人民医院增设急诊通道项目设计服务询价函，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

我方愿意按照该项目询价函中的一切要求，提供设计服务。总价包干为人民币大写：        （小写RMB：     元）。

竞价单位（公章）：

联系人：

地址：                           邮编：

电话：                           邮箱：

年  月  日

# 报价人营业执照：

# 报价人资质证书：